УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 28 августа 2019 г. № 1664-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы

(в ред. постановления администрации Партизанского городского округа                                        от 17.06.2020 № 799-па, от 08.02.2021 № 118-па, от 22.04.2021 № 609-па, от 08.09.2021     № 1543-па, от 30.11.2021 № 1981-па, от 28.12.2021 № 2238-па, от 10.02.2022 № 185-па,      от 17.05.2022 № 866-па, от 26.08.2022 № 1563-па, от 26.10.2022 г. № 1899-па, от 09.12.2022 № 2132-па, от 28.12.2022 № 2270-па, от 31.01.2023 № 131-па, от 13.04.2023 № 536-па, от 07.07.2023 № 1035-па, от 26.12.2023 № 2052-па)

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по учету и переселению граждан управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа |
| Соисполнитель Программы | Отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление экономики и собственности администрации Партизанского городского округа |
| Цель Программы | Создание безопасных условий проживания населения Партизанского городского округа |
| Задачи Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа в благоустроенные жилые помещения. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации | Программа реализуется в 2019 - 2025 годах в четыре этапа: первый этап: 1 января 2019 года - 31 декабря 2020 года; второй этап: 1 января 2020 года - 31 декабря 2021 года; третий этап 1 января 2021 года - 31 декабря 2022 года; четвертый этап: 1 января 2022 года - 31 декабря 2022 года; в 2023-2025 годах снос аварийных домов |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 19 917 802,39 руб., в том числе: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 33 919,10 руб.; 2021 год – 441 575,57 руб.; 2022 год – 7 878 318,25 руб.; 2023 год – 3 684 699,47 руб.; 2024 год – 4 092 000,00 руб.; 2025 год – 3 787 290,00 руб. прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств краевого бюджета 38 437 823,86 руб., в том числе: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 7 632 915,95 руб.; 2021 год – 27 173 627,76 руб.; 2022 год – 1 645 875,63 руб.; 2023 год – 1 985 404,52 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства составляет 259 790 842,37 руб., в том числе: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 21 617 545,94 руб.; 2021 год – 189 622 250,03 руб.; 2022 год – 44 590 589,81 руб.; 2023 год – 3 960 456,59 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - переселение граждан из аварийных жилых домов, признанных аварийными с 01 января 2012 года по 01 января 2017 года – 278 чел.; - ликвидация аварийных жилых домов, признанных таковыми с 01 января 2012 года по 01 января 2017 года – 17 домов общей площадью 5 912,9 кв.м. |
| Показатели муниципальной Программы | количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в Партизанском городском округе, тыс. кв. м; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Партизанском городском округе, тыс. чел. доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2017 г. уменьшится до 0% доля площади жилых помещений к общей площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., уменьшится до 0% |

## I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ), в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года            № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", с учетом исполнения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 09 апреля 2019 года № 217-па.

Аварийный жилищный фонд Партизанского городского округа представляет собой деревянные строения 1930-1950-х годов постройки с нормативным сроком эксплуатации 30-50 лет, которые создают потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшают внешний облик городского округа и его инвестиционную привлекательность. Фактический срок эксплуатации аварийных домов, включенных в программу, превышен в 2-3 раза, а их физический износ составляет более 70%.

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, не могут самостоятельно приобрести в собственность или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на  органы местного самоуправления.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными в установленном законом порядке в период с 01.01.2012 года по 01.01.2017 года.

На территории Партизанского городского округа в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 г., проживают 278 человек. Общая площадь жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми до 01 января 2017 г., составляет 5 912,9 кв. метров.

Для решения поставленных Программой задач переселения граждан из аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа в благоустроенные жилые помещения и обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания граждан.

## II. Приоритеты муниципальной политики Партизанского городского округа в сфере реализации программы, цели и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 N 668-па.

Мероприятия Программы направлены на осуществление предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасность в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 N 668-па.

Целью Программы является создание безопасных условий проживания населения Партизанского городского округа.

Для достижения поставленной цели предполагается решение поставленных задач:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа в благоустроенные жилые помещения,

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа.

## III.  Показатели (индикаторы) муниципальной Программы

Показатели выполнения Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели выполнения Программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К  целевым индикаторам и показателям выполнения Программы отнесены:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в Партизанском городском округе, кв. м.;

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Партизанском городском округе, чел.

Показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации  Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2025 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

1. доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2017 г. уменьшится до 0%

2. доля площади жилых помещений к общей площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., уменьшится до 0%.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы представлены в приложении № 6 к муниципальной Программе.

## IV. Описание мероприятий

Основное мероприятие и включенные в него мероприятия Программы, наименование ответственного исполнителя, сроки и ожидаемые результаты их реализации муниципальной Программы представлены в приложении N 7 к муниципальной Программе.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, сформирован на основании постановлений администрации Партизанского городского округа о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, принятых с 01.01.2012 г. и по 01.01.2017 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ), включает многоквартирные дома, для расселения жителей которых предусмотрено софинансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета, и приведен в приложении N 1 к муниципальной Программе.

Основное мероприятие и включенные в него мероприятия Программы осуществляются ответственным исполнителем – отделом по учету и переселению граждан управления экономики и собственности  администрации Партизанского городского округа (далее - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель в рамках настоящей Программы осуществляет следующие мероприятия:

- приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с 01.01.2012 г. по 01.01.2017 г., исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Партизанскому городскому округу, установленной постановлением администрации ПГО, но не превышающей среднерыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленную на 1 квартал 2019 г. в сумме  56 134,00 руб. Реализация данного мероприятия направлена на предоставление гражданину, равнозначного по площади жилого помещения, ранее занимаемому, но не менее 28 квадратных метров общей площади жилого помещения, взамен изымаемого жилого помещения. Приобретение данных жилых помещений осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и бюджета Партизанского городского округа (в том числе средств местного бюджета сверх установленного уровня софинансирования расходов);

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджета Партизанского городского округа. Реализация данного мероприятия включает выплату собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, выкупной цены за изымаемые жилые помещения, включая рыночную стоимость жилых помещений, а также убытки, причиненные собственникам жилых помещений их изъятием;

- заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма;

- получение проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства и снос аварийных домов;

- определение размера возмещения (выкупной стоимости) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

- проведение независимой строительно-технической экспертизы жилых домов;

- проведение технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из объектов недвижимости.

Перечень расселяемых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по годам реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа" на 2019 - 2025 годы (далее - Перечень) формируется ответственным исполнителем и утверждается постановлением администрации Партизанского городского округа.

Внесение изменений в Перечень осуществляется в соответствии с фактическими результатами исполнения мероприятий по переселению граждан, которые могут отличаться от индикаторов и показателей муниципальной Программы, что не оказывает существенного влияния на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы в целом.

## V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации основного мероприятия и включенных в него мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г., по способам переселения на условиях софинансирования за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджета Партизанского городского округа, включающий основные показатели Программы, приведен в приложении N 2 к Программе.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет исполнение мероприятий, указанных в разделе 4 Программы.

Ответственный исполнитель в рамках настоящей Программы формирует и подает в министерство строительства  Приморского края документы для получения субсидий из краевого бюджета на переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, источником финансового обеспечения которых являются средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства краевого бюджета в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 09.04.2019 N 217-па.

Программа в части приобретения жилых помещений реализуется путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах,  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель осуществляет переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, путем предоставления благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

Переселение собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется путем предоставления равнозначного жилого помещения по договору мены, предоставления жилого помещения площадью, превышающей площадь расселяемого жилого помещения, с оплатой стоимости разницы площадей.

По соглашению с собственником управление экономики и собственности администрации Партизанского городского округа заключает договоры мены о передаче собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную стоимость. Жилое помещение, передаваемое в собственность взамен изымаемого жилого помещения, равное или меньшее по площади изымаемого жилого помещении, признается равнозначным по стоимости. Жилое помещение, передаваемое в собственность взамен изымаемого жилого помещения, большее по площади изымаемого помещения, оплачивается собственником жилого помещения в части, превышающей площадь изымаемого, по цене, определяемой расчетным путем по формуле:

Ц = (S1 - S2) x (Ст / S1), где:

Ц - цена жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения, в части, превышающей площадь изымаемого помещения;

S1 - площадь жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения;

S2 - площадь изымаемого жилого помещения;

Ст - стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения: исходя из стоимости жилого помещения по муниципальному контракту, если жилое помещение приобретено как на первичном, так и на вторичном рынке жилья; исходя из рыночной стоимости жилого помещения, определенной в соответствии с федеральным законодательством об оценочной деятельности, если жилое помещение предоставлено гражданину из высвободившегося муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями Программы, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

## VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского городского округа, а также за счет средств софинансирования из краевого бюджета и  средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Партизанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Планируемый объем софинансирования за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и средств бюджета Партизанского городского округа определяется в долевом соотношении, исходя из площади расселяемых жилых помещений многоквартирных домов, включенных в перечень аварийных многоквартирных домов, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 N 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года", а также предельного уровня софинансирования расходных обязательств Партизанского городского округа в соответствии с пунктом 9 Правил  формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 10.01.2020 N 6-пп "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края".

Планируемый объем средств местного бюджета сверх установленного уровня софинансирования расходов по приобретению жилых помещений определяется расчетным путем по формуле:

Пмб = Рст  х (28 – S), где:

Пмб - планируемый объем средств местного бюджета сверх установленного уровня софинансирования;

Рст – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленная  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года»;

S – площадь ранее занимаемого жилого помещения.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджетов и иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения (выкупной стоимости) определяется в соответствии с требованиями ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации и утверждается правовым актом администрации Партизанского городского округа.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Предельная стоимость 1 квадратного метра для всех этапов муниципальной программы, используемая на приобретение благоустроенных жилых помещений, равнозначных по площади расселяемым жилым помещениям, установлена исходя из среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года от 19.12.2018  № 822/пр «О показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 56 134,00 рублей.

## VII. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2019 - 2025 годах в четыре этапа:

- первый этап:  1 января 2019 года - 31 декабря 2020 года;

- второй этап:   1 января 2020 года - 31 декабря 2021 года;

- третий этап:   1 января 2021 года - 31 декабря 2022 года;

- четвертый этап: 1 января 2022 года - 31 декабря 2022 года;

в 2023 – 2025 годах снос аварийных домов.

План-график реализации Программы в 2019 - 2025 годах представлен в приложении N 5 к Программе.